|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 13/06-06-2023 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 103/2023

Περίληψη

Έγκριση μελέτης - οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων ευθύνης του Δήμου” (Α.Μ. 16/2022) της εταιρείας μελετών Χ. Βασιλόπουλο Ε.Ε. - “Περιφερειακή Ανάπτυξη Ε.Ε.”

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 6767/02-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.-Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 2.-Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος | 2-Βαϊος Χρηστος Τακτικό μέλος |
| 3-Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος | 3-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντιπρόεδρος) |
| 4.-Κιάκας Ζήσης Τακτικό μέλος | 4-Παπαδόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος |
| 5.-Κουπτσίδης Δημοσθένης Αναπληρωματικό μέλος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |
| 6.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος) |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης - οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων ευθύνης του Δήμου” (Α.Μ. 16/2022) της εταιρείας μελετών Χ. Βασιλόπουλο Ε.Ε. - “Περιφερειακή Ανάπτυξη Ε.Ε.”

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. - «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου: 636)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στέλνει τη μελέτη του θέματος για Έγκριση - Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5536/23-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΘΕΩ9Γ-4ΩΜ) απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00€ στον Κ.Α. 30-7411.024 του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2022.

- Η μελέτη ανατέθηκε στον ανωτέρω μελετητή με την υπ’ αριθμό 198/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΖΗΩ9Γ-Ω6Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.

- Η με αριθμό πρωτοκόλλου 17565/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΑ7Ω9Γ-Γ2Μ) σύμβαση προβλέπει αμοιβή ίση με 11.974,89 € χωρίς Φ.Π.Α. (14.848,86 € με Φ.Π.Α.).

- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η συλλογή στοιχείων που αφορούν στην κατάσταση του φέροντος οργανισμού (σκυρόδεμα, οπλισμός) της υπάρχουσας κατασκευής και τη στατική επίλυσή του σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά.

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 28-3-2023.

- Η μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για έγκριση στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα υπεβλήθη με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3820/28-3-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και θεωρήθηκε την 4-4-2023 από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τ.Υ.

- Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3820/4-4-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της σύμβασης της μελέτης πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

- Επιβλέπων Μηχανικός της μελέτης είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 189 «Έγκριση της Μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α΄/9-3-2021).

- Την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β΄/20-7-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την οριστική παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, άρθρο 31 και 37 παρ.2 του Ν.5013/23

- Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2023.

……………………………………………........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                                  Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-06-2023

Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών - Διοικητικών

Υπηρεσιών