| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθμ. 25/03-10-2023 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 211/2023

Περίληψη

Έγκριση Μελέτης – Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη καταχώρισης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο” της εταιρείας μελετών ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 13.985/29-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 2. Κιάκας Ζήσης (Αντιπρόεδρος) Τακτικό μέλος | 2 Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 3. Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος | 3. Κουπτσίδης Δημοσθένης Τακτικό μέλος |
| 4. Μπαϊνέτα Ελισάβετ Τακτικό Μέλος | 4. Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος Αναπληρωματικό μέλος | 5. Παπαδόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος |
|  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης – Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη καταχώρισης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο” της εταιρείας μελετών ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διότι πρέπει άμεσα να εγκριθεί η μελέτη και η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης που αφορά την επέκταση του σχεδίου πόλεων των Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωμένης Π.Ε. στο Κτηματολόγιο.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Με την υπ’ αριθμό 199/2019 απόφαση Δημάρχου Γρεβενών εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 17.000,00€ στον Κ.Α. 30-7413.062 του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2019.

- Η μελέτη ανατέθηκε στον ανωτέρω μελετητή με την υπ’ αριθμό 184/2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΖΩ9Γ-5Υ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.

- Η με αριθμό πρωτοκόλλου 17280/12.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟ4Ω9Γ-Λ1Σ) σύμβαση προβλέπει αμοιβή ίση με 49.334,34 € χωρίς Φ.Π.Α. (61.174,56 € με Φ.Π.Α.).

- Το αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία κατάλληλων αρχείων προκειμένου να καταχωρηθεί η Πράξη εφαρμογής στο Σύστημα Πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εν συνεχεία εξετάζονται τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής σε συνδυασμό µε τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων του Κτηματολογίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηματολογικό διάγραμμα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο αρχικό ακίνητο της Π.Ε., να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώματα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο και στην Πράξη Εφαρμογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της ΠΕ. Η διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωμένης Π.Ε. στο Κτηματολόγιο αποτελείται από τρία στάδια:

- Το στάδιο προετοιμασίας με την ενημέρωση του φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση δεδομένων Κτηματολογίου. Προς τούτου αρχικά απαιτείται ο μετασχηματισμός της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής από το προβολικό σύστημα ΤΜ3ο στο ΕΓΣΑ 1987

- Το στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων της Π.Ε που περιλαμβάνει ψηφιακές παραδόσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους του Ελληνικού Κτηματολογίου

- Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. που ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάμενου του Κ.Γ. µε την κεντρική μηχανογραφική υποστήριξη του Ελληνικού Κτηματολογίου

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 17-07-2020. Έχουν εγκριθεί σύμφωνα το άρθρο 3 της σύμβασης, διαδοχικές παρατάσεις περαίωσης προθεσμίας (Αποφάσεις αρίθμ. 373/2020, 48/2021, 222/2021, 399/2021, 505/2021, 81/2022, 376/2022, 61/2023) της ανωτέρω μελέτης, με αποφάσεις τις Προϊσταμένης Αρχής. Με την υπ΄αρίθμ. 255/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η τελευταία συνολική παράταση περαίωσης προθεσμίας κατά χίλιες τέσσερις (1.004) ημέρες, δηλαδή ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι την 06-11-2023.

- Με την υπ’ αριθμό 332/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας  (Σ.Π.) της ανωτέρω μελέτης συνολικής δαπάνης 61.174,55€, που παρουσιάζει μείωση κατά 0,01€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, μετά και την διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- Η μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για έγκριση στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα υπεβλήθη με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 13608/25-09-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και θεωρήθηκε την 25-09-2023 από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κωσταρέλα Κων/ντία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

- Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 13608/25-09-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της σύμβασης της μελέτης πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

- Επιβλέπων Μηχανικός της μελέτης είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. και η κα. Κωσταρέλα Κων/ντία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 189 «Έγκριση της Μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α΄/9-3-2021).

- Την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β΄/20-7-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την οριστική παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, άρθρο 31 και 37 παρ.2 του Ν.5013/23.

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

    - Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη καταχώρισης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο” της εταιρείας «ΓΑΙΑ Α.Ε.  ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2023.

…..…………………………………………….......................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                                   Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-10-2023

Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών - Διοικητικών

Υπηρεσιών