| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθμ. 27/25-10-2023 Πρακτικό Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 226/2023

Περίληψη

Επίδοση απόφασης έκπτωσης αναδόχου του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 στον ανάδοχο του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 15.329/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 2. Κιάκας Ζήσης (Αντιπρόεδρος) Τακτικό μέλος | 2. Κουπτσίδης Δημοσθένης Τακτικό μέλος |
| 3. Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος | 3. Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος | 4. Παπαδόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος |
| 5. Μπαϊνέτα Ελισάβετ Τακτικό Μέλος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6ο ΘΕΜΑ: Επίδοση απόφασης έκπτωσης αναδόχου του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 στον ανάδοχο του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει ως θέμα την επίδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14514/24-10-2023 απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 στον ανάδοχο του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 64/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 504.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α. (620.000,00€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 43,33%.

- Υπεγράφη η από 26-09-2014 σύμβαση ποσού 285.652,84€ χωρίς Φ.Π.Α. (351.352,99€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 26-09-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2023 με την υπ’ αριθμό 36/2023 (ΑΔΑ: 9Κ7ΤΩ9Γ-76Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

- Την υπ’ αριθμό 256/2023 (ΑΔΑ: 68Θ0Ω9Γ-Α5Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών έγκρισης παράτασης προθεσμίας (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) μέχρι την 31-12-2023 για να αποστείλει η Υπηρεσία ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον ανάδοχο και να κινηθεί άμεσα η διαδικασία του άρθρου 61: «Έκπτωση Αναδόχου» του Ν. 3669/2008.

- Την υπ’ αριθμό 195/2023 (ΑΔΑ: ΨΝΚ2Ω9Γ-ΕΙΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών ορισμού του δικαστικού επιμελητή κ. Γουγούλα Δημήτριο για την επίδοση της υπ’ αριθμού πρωτοκόλλου 12253/4-9-2023 Ειδικής Πρόσκλησης στην ανάδοχο εταιρεία.

- Την υπ’ αριθμό 10.700Γ’ (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 14514/10-10-2023) Έκθεση Επίδοσης, του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας κ. Γουγούλα Δημήτριου, της Ειδικής Πρόσκλησης στην ανάδοχο εταιρεία.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27871/6-10-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Ισχύουσες διατάξεις:

- Το Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄/2-6-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

- Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

- Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12 Α΄/19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

- Οι διατάξεις των άρθρων 44 και 61 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με τις οποίες:

«1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται με όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…».

- Το γεγονός ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14514/24-10-2023 Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3669/2008 η κοινοποίησή της στον ανάδοχο του έργου γίνεται και με δικαστικό επιμελητή συντάσσοντας και το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης ορισμού δικαστικού επιμελητή και έγκρισης της σχετικής δαπάνης για την επίδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14514/24-10-2023 Απόφασης Έκπτωσης Αναδόχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, στην ανάδοχο εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με έδρα την οδό Σαρίμβεη 75 & Βρυσίων της πόλης της Λάρισας (Τ.Κ. 41334), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει

- Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ορίζει  τον δικαστικό επιμελητή Δημήτριο Γουγούλα με έδρα τη Λάρισα, προκειμένου να επιδώσει την με αριθμ. Πρωτ. 14514/24-10-2023 Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου (άρθρο 61, του Ν. 3669/2008) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, στον κ. Ιωάννη Κουρδή Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με έδρα την πόλη της Λάρισας, οδός Σαρίμβεη 75 & Βρυσίων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 3669/2008.

2. Η δαπάνη για την κάλυψη της προκύπτουσας νόμιμης αμοιβής του ανωτέρω επιμελητή  θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6116.001 του  προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023.

3. Η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο ΚΥΑ 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709/16-03-2016 τεύχος Β).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 226/2023.

……………………………………………........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                                   Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 26-10-2023

Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών - Διοικητικών

Υπηρεσιών