| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτική Επιτροπή |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθμ. 11/24-04-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 127/2024

Περίληψη: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (έτους 2021)»

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-4-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 5356/19-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Ταταρίδης Κυριάκος (Πρόεδρος) | 1. Παπανικολάου Ιωάννης Τακτικό μέλος |
| 2. Κυπριτζής Σοφοκλής Τακτικό μέλος | Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε |
| 3. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος |  |
| 4. Σκόδρας Ρήγας Τακτικό μέλος |  |
| 5. Χαντές Χρήστος Τακτικό μέλος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος (Αντ/δρος) Τακτικό μέλος |  |
| 7. Μητσιούλη Τατιανή 1ο Αναπληρωματικό Μέλος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο αναπληρωματικό μέλος Μητσιούλη Τατιανή κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παπανικολάου Ιωάννη σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 8. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν 5056/23.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Σκόδρα Ρήγα αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5107/15-04-2024 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

- Με την αριθμ. πρωτ. 10281/22-08-2022 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC011119441 2022-08-22) του Δημάρχου Γρεβενών, προσκλήθηκε ο κ. ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΑΣΩΝ ΕΔΕ, για υποβολή προσφοράς.

- Με την αριθμ. πρωτ.: 10409/24-08-2022 ο κ. Καγκάδης Σωτήριος Ιάσων ΕΔΕ υπέβαλε προσφορά  με ποσοστό έκπτωσης 1,00%.

- Με την αριθμ. 1070/11256/09-09-2022 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών ανατέθηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 22AWRD011214361 2022-09-09), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 11346/12-09-2022 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 12-09-2022.

- Με την αριθμ. 359/9329/01-08-2022 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.

- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29/09/2022 για ποσό 24.749,99€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε προθεσμία Έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

- Με την αριθμ. απόφ. 12621/30-09-2022 επιβλέπων μηχανικός του έργου είναι ο Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

- Με την αριθμ. πρωτ. 16910/16-12-2022  βεβαίωση περαίωσης της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών φαίνεται ότι το έργο περαιώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας την 16/12/2022.

- Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από 19/12/2022 Τελική Επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των 24.723,10€ με ΦΠΑ.

- Το ΦΑΥ του έργου κατατέθηκε από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.

- Το μητρώο του έργου κατατέθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.

- Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 359/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΥΜΩ9Γ-0ΣΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 58/21-02-2024 (ΑΔΑ: 61ΚΙΩ9Γ-ΔΕΤ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, συγκρότησης Επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (έτους 2021)».

γ. Το από 15/04/2024 Πρωτόκολλο  Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής.

ε. Τα άρθρα 65, 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (έτους 2021)”.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν

- Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (έτους 2021)” με Αριθμό Μελέτης 24/2022, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2024.

……………………………………………........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-04-2024

Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Κυριάκος Ταταρίδης

Δήμαρχος Γρεβενών